互评\_Team13\_软件开发计划\_评审检查单

表1.1软件开发计划文档检查单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查对象类型：V□软件开发计划□软件需求规格说明  □软件设计说明□软件测试计划 | | | |
| 序号 | 类别 | 检查项说明 | 检查要点 |
| 1 | 项目描述 | 是否明确描述项目开发的目标，正确阐述开发范围？ | * 对项目要求的分析和解释 * 对项目实现过程的初步计划 * 对项目成果的预期 |
| 2 | 人员职责 | 项目开发过程中的职责分工 | * 是否将任务明确到个人 * 各项人员职责分工是否覆盖整个工程的全部任务 * 各个人员职责是否有重复的情况 * 人员分工是否合理，能否在能力范围之内完整完成。 |
| 3 | 项目估计 | 对项目规模，计算机资源，项目的工作量和成本， | * 是否有对整个项目规模的估计和其可能出现的变化的估计 * 是否有对整个项目的工作量的估计和个人工作量的估计 * 是否有关键计算机资源的估计 * 是否有合理的管理预留 |
| 4 | 项目进度计划 | 是否有对项目各个阶段的计划以及详细合理的时间节点 | * 是否有项目进度表 * 进度表是否有明确的开始时间和结束时间 * 是否有详细的活动网络图 |
| 5 | 项目资源 | 对项目将要用到的资源进行阐述 | * 人力资源是否有明确分工 * 是否有关键计算机资源的估计 * 是否覆盖所有项目所需资源 |
| 6 | 开发过程 | 对开发过程进行初步的规划，明确开发方向和目标  对开发过程中的各个阶段进行细7化，明确各阶段的目标和产出成果。 | * 是否明确定义了开发的各个过程 * 对开发的各个过程是否有明确的输入和产出成果的计划 * 开发过程中各个阶段的验收标准 * 是否明确项目开发中所用到的开发工具，开发环境和技术方法 |
| 7 | 测试计划 | 通过对项目成果的预期和估算，指定初步的测试目标 | * 是否对软件的测试环境进行预期 * 通过需求分析初步确定测试的输入输出 * 是否有软件配置项测试 * 是否有系统合格性测试 |
| 8 | 风险分析 | 是否有风险评估过程 | * 是否有对计划编制和组织管理的风险评估 * 是否有对开发环境的风险分析 * 是否有对需求方变更需求的风险分析 * 是否对各风险分析都给出了合理的处理方法 |