表1.1软件问题清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 图书馆管理系统 | | | | |
| 文档名称 | | Team13 软件开发计划书 SDP-3.0 | | 版本号 | V3.0 | |
| 提交日期 | | 2016.10.23 | | 编制人 | 李奕成 | |
| 评审日期 | | 2016.12.3 | | 评审人 | 周子硕 | |
| 序号 | 问题位置 | | 问题描述 | | 报告人 | 处理意见 |
| 1 | 6.2进度表 | | 没有详细的活动网络图 | | 周子硕 | 根据进度表制定活动网络图 |
| 2 | 9测试计划 | | 只对软件合格性进行了测试，未对系统合格性进行测试，也未对软件配置项进行测试 | | 周子硕 |  |
| 3 | 5.1软件开发过程 | | 缺少部分开发过程中的验收标准 | | 周子硕 | 根据总的验收标准和开发各个阶段的输入和产出，制定各阶段的验收标准 |
| 4 | 12项目估算 | | 缺少对关键计算机资源的估算 | | 周子硕 |  |
| 5 | 7项目组织和资源 | | 缺少对项目的合理的管理预留 | | 周子硕 | 通过估算结果，对规模有大致掌握，并对资源和组织管理进行合理的预留 |
| 6 | 7.1项目组织 | | 未对每个成员的在整个系统开发过程中的工作进行描述 | | 周子硕 |  |